SURFYNG

Sua onda. Na hora certa.

Documento de Planejamento Completo do Produto

Do Conceito ao Lancamento — App Mobile iOS & Android

Versao 1.0  |  Marco 2026

# 1. Visao Geral do Produto

## 1.1 O Problema

Todo surfista — especialmente iniciantes e intermediários — enfrenta o mesmo desafio diário: entender sites de previsão de ondas, interpretar gráficos meteorológicos e descobrir qual praia está boa no momento com base no vento e na ondulação do dia.

O processo atual exige:

- Acessar sites como Windguru, Magic Seaweed ou Surfline

- Interpretar dados técnicos de vento, ondulação, período e direção

- Conhecer o mapa das praias e saber qual praia fica boa com cada condição

- Fazer esse processo para cada praia possível antes de sair de casa

O resultado: surfistas chegam na praia errada, perdem a sessão ideal, precisam se deslocar ou desistem. Tempo perdido, frustração e oportunidade desperdiçada.

## 1.2 A Solucao — Surfyng

O Surfyng é um aplicativo mobile que conecta a localização em tempo real do usuário com os dados de vento e ondulação do momento e indica, de forma simples e direta, qual é a melhor praia para surfar agora — a mais próxima e com as condições ideais para o nível do surfista.

O usuário abre o app e em segundos recebe: "Vá para a Praia da Joaquina, a 8km de você. Condições excelentes agora."

Sem gráficos. Sem interpretação. Só a resposta.

## 1.3 Diferenciais

- Inteligência de matching: cruza localização + condições + perfil do surfista + banco de praias

- Cobertura global: funciona em qualquer praia do mundo via GPS + Windguru API

- Feed de comunidade: surfistas avaliam e postam fotos do local indicado em tempo real

- Personalização por nível: praias filtradas pelo grau de dificuldade adequado ao usuário

- Zero complexidade para o usuário: interface focada em decisão rápida, não em dados técnicos

# 2. Publico-Alvo

## 2.1 Perfis Principais

- Iniciantes e intermediários (maior volume): não sabem interpretar sites de previsão, precisam de orientação simples para não desperdiçar o tempo de surf

- Surfistas viajantes: visitam cidades litorâneas que não conhecem e precisam saber qual praia está boa no local da viagem

- Surfistas regulares que querem otimizar: já surfam, mas querem uma forma rápida de confirmar a condição antes de sair de casa

## 2.2 Mercado

- Brasil: mais de 3 milhões de praticantes de surf, litoral de 7.491 km com centenas de picos

- América Latina: Argentina, Chile, Peru, Colômbia — mercados com comunidade surf crescente

- Global: Europa (Portugal, Espanha, França), USA, Austrália — onde o surf é cultura de massa

# 3. Funcionalidades Completas

## 3.1 Core — Motor de Indicacao

- GPS do usuário captura localização em tempo real

- App busca condições de vento e ondulação via Windguru API para a região

- Algoritmo cruza: condições do momento x banco de praias cadastradas x nível do usuário

- Retorna a praia mais próxima com condições compatíveis

- Exibe: nome da praia, distância, vento atual, ondulação atual, período, temperatura da água e roupa recomendada, score de condição

- Botão 'Como chegar' com rota direta via Google Maps ou Waze

## 3.2 Perfil do Surfista

- Cadastro completo: nome, foto, localização base, nível (Iniciante / Médio / Avançado)

- Praias favoritas salvas

- Histórico de sessões

- Plano ativo e gestão de assinatura

## 3.3 Banco de Praias — Bussola de Condicoes

Cada praia cadastrada possui uma ficha técnica completa com:

- Nome e localização (lat/long + cidade/estado/país)

- Ondulação ideal (direções: Sul, Sudeste, Nordeste, Leste, etc.)

- Vento ideal (direções: terral, offshore)

- Tamanho ideal (faixa em pés)

- Grau de dificuldade (Baixa / Média / Alta)

- Melhor época do ano

- Constância de ondas

- Nível de crowd

- Fotos e descrição do pico

A lógica é simples: o vento e a ondulação do dia são variáveis. A orientação geográfica de cada praia é fixa. O app combina os dois para encontrar a praia ideal do momento.

## 3.4 Feed da Comunidade

- Usuários que recebem indicação de um pico podem postar fotos e relatos do local

- Outros usuários que recebem a mesma indicação veem as avaliações em tempo real

- Sistema de avaliação: nota de 1 a 5 + texto + foto

- Feed filtrado por praia e por data/hora

## 3.5 Notificacoes Push

- Usuário configura praias favoritas e nível de onda desejado

- App envia alerta quando condições ideais são atingidas

- Notificações disponíveis no plano Pro e Global

## 3.6 Temperatura da Agua e Roupa Recomendada

Um dos dados mais práticos para o surfista antes de sair de casa: saber a temperatura atual da água e qual roupa de borracha levar.

- Temperatura da água em tempo real via Windguru API / Stormglass (dado disponível por estação)

- O app exibe a temperatura na tela da praia indicada: ex. '19°C — Shorty recomendada'

- Tabela de referência integrada ao app:

- Acima de 26°C → Lycra (sem borracha)

- 22°C a 26°C → Shorty (manga curta / short)

- 18°C a 22°C → Wetsuit 2/2mm ou 3/2mm

- 14°C a 18°C → Wetsuit 3/2mm (recomendado com capuz em dias com vento)

- Abaixo de 14°C → Wetsuit 4/3mm ou 5/4mm + capuz + luvas

A recomendação de roupa leva em conta também a temperatura do ar e a intensidade do vento, não apenas a água — vento frio com água fria exige roupa mais fechada mesmo no verão.

- Dado salvo no perfil: o usuário pode configurar sua tolerância ao frio (sensível / normal / resistente) para personalizar ainda mais a recomendação

- Exibição visual com ícone de roupa na tela da praia indicada, destacado junto às demais condições

## 3.7 Mapas e Navegacao

- Mapa com pins de todas as praias próximas, coloridos por qualidade de condição

- Verde = condições ideais agora

- Amarelo = condições medianas

- Vermelho = condições ruins

- Tap no pin abre detalhe completo da praia

- Botão 'Como chegar' abre Google Maps ou Waze com rota direto

## 3.8 Painel Administrativo (CRM)

- Dashboard com métricas: usuários ativos, sessões, praias mais indicadas

- Gestão de usuários: perfis, planos, suporte

- Cadastro e edição de praias: adicionar novas praias, editar condições ideais

- Envio de notificações push segmentadas por região, nível ou plano

- Gestão de assinaturas e pagamentos

- Relatórios de uso e engajamento

# 4. Telas do Aplicativo

O Surfyng terá as seguintes telas principais:

| # | Tela | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Splash / Onboarding | Logo animado, apresentação do app em 3 telas, CTA de cadastro |
| 2 | Cadastro / Login | Login via Google, Facebook ou Apple ID |
| 3 | Perfil do Surfista | Nome, foto, nível (Iniciante / Médio / Avançado), praias favoritas, plano ativo |
| 4 | Home – Praia do Dia | Localização em tempo real, praia indicada, condições (vento, ondulação, período, temperatura da água, roupa recomendada), score, botão 'Como chegar' |
| 5 | Mapa de Praias | Mapa com pins das praias próximas, cores por condição (verde / amarelo / vermelho) |
| 6 | Detalhe da Praia | Foto, condições atuais, histórico, bússola, avaliações, fotos dos usuários |
| 7 | Feed da Comunidade | Fotos e relatos do dia de outras surfistas no local indicado |
| 8 | Notificações | Alertas quando condições ideais atingidas para as praias favoritas do usuário |
| 9 | Planos e Pagamento | Comparativo dos 3 planos, checkout via Stripe |
| 10 | Painel Admin (CRM) | Gestão de usuários, notificações push, cadastro de praias, métricas |

# 5. Banco de Praias — Dados Iniciais

Dados extraídos do Guia Waves (guia.waves.com.br) — referência oficial de surf no Brasil. O banco será expandido continuamente via painel admin e contribuição da comunidade.

| Praia | Localização | Ondulação | Vento Ideal | Dificuldade | Melhor Época | Temp. Água | Roupa Indicada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joaquina | Florianópolis, SC | SE / NE | NE / Oeste | Média – Baixa | Outono – Inverno | 14–22°C | Shorty / 3/2mm |
| Praia Mole | Florianópolis, SC | SE / NE | NE / Oeste | Média – Baixa | Outono – Inverno | 14–22°C | Shorty / 3/2mm |
| Ingleses | Florianópolis, SC | NE / Leste | Sul / SW | Baixa | Ano todo | 16–24°C | Lycra / Shorty |
| Rosa | Imbituba, SC | Sul / NE / SE | Sul / NE | Baixa | Inverno – Outono | 13–21°C | 3/2mm / 4/3mm |
| Maresias | S. Sebastião, SP | Sul / SE | Norte / Leste | Média | Primavera – Outono | 18–26°C | Lycra / Shorty |
| Itamambuca | Ubatuba, SP | Sul / SE / Leste | Quadrante Oeste | Média – Alta | Outono – Inverno | 17–25°C | Shorty / Lycra |
| Silveira | Ubatuba, SP | SE / Sul | Quadrante Oeste | Média – Alta | Inverno | 17–24°C | Shorty / Lycra |
| Cacimba do Padre | Noronha, PE | Norte | Leste / Sul | Alta | Primavera – Verão | 26–29°C | Lycra |
| Pitangueiras | Guarujá, SP | Qualquer | Quadrante Oeste | Baixa | Ano todo | 18–26°C | Lycra / Shorty |
| Praia do Norte | Ilhéus, BA | Leste / SE | Quadrante Oeste | Baixa | Ano todo | 24–28°C | Lycra |
| Mar Aberto | Litoral Potiguar, RN | SE | Quadrante Oeste | Baixa | Ano todo | 26–29°C | Lycra |

Nota: O banco completo incluirá centenas de praias do litoral brasileiro e global. As praias acima são a base inicial de SC e SP para o lançamento.

# 6. Logica de Matching — Como o App Decide

## 6.1 Algoritmo de Indicacao

O motor principal do Surfyng funciona da seguinte forma:

- Capturar localização GPS do usuário (lat/long)

- Buscar praias no banco de dados num raio configurável (padrão: 50km)

- Para cada praia no raio, buscar condições atuais via Windguru API (vento: direção + intensidade, ondulação: altura + direção + período)

- Comparar condições atuais com os critérios ideais de cada praia

- Calcular score de 0 a 10 para cada praia (vento ideal = +4pts, ondulação ideal = +4pts, tamanho adequado = +2pts)

- Filtrar praias pelo nível de dificuldade compatível com o perfil do usuário

- Ordenar praias por: score desc + distância asc

- Retornar a praia #1 como indicação principal + lista das demais como alternativas

## 6.2 Exemplo Pratico

Usuário: Rodrigo, nível Iniciante, bairro Itacorubi, Florianópolis, SC.

Windguru retorna para a região: Vento NE 18kn / Ondulação SE 1.8m / Período 9s.

- Joaquina: ondulação SE = ideal, vento NE = ideal. Dificuldade: Média-Baixa = OK para iniciante. Score: 9.2. Distância: 8km → INDICADA

- Praia Mole: ondulação SE = ideal, vento NE = ideal. Score: 8.8. Distância: 12km → 2a opção

- Ingleses: ondulação SE = parcial (prefere NE). Score: 5.5. Distância: 22km → não indicada

# 7. Arquitetura Tecnica

## 7.1 Stack Tecnologico

| Camada | Tecnologia | Função |
| --- | --- | --- |
| Frontend Mobile | React Native | App iOS e Android com um único código |
| Backend / API | Node.js + Express | API REST para dados, usuários e lógica de matching |
| Banco de Dados | PostgreSQL + Redis | Dados persistentes + cache de condições em tempo real |
| Dados de Vento/Ondas | Windguru API / Stormglass | Dados meteorológicos em tempo real |
| Geolocalização | Google Maps SDK | GPS do usuário, mapas e rotas |
| Autenticação | Firebase Auth | Login social: Google, Facebook, Apple |
| Pagamento | Stripe | Assinaturas mensais em BRL, USD, EUR |
| Notificações Push | Firebase Cloud Messaging | Alertas de condições para usuários |
| Hospedagem | Hostinger VPS | Backend + banco de dados |
| Lojas | App Store + Google Play | Distribuição iOS e Android |
| Admin / CRM | React Web + Node.js | Painel interno para gestão |
| Internacionalização | i18next | PT-BR, Espanhol, Inglês |

## 7.2 Integracao Windguru

O Windguru (windguru.cz) oferece dados de vento e ondulação em tempo real para milhares de estações ao redor do mundo. A integração será feita via API paga do Windguru, que fornece:

- Velocidade e direção do vento

- Altura, direção e período da ondulação

- Temperatura do ar e do mar

- Maré (em algumas estações)

Cada praia no banco de dados será associada à estação Windguru mais próxima pelo ID de estação. Dados serão cacheados no Redis por 30 minutos para evitar excesso de chamadas à API.

## 7.3 Estrutura do Banco de Dados

Tabela: beaches

- id, name, city, state, country, lat, lng

- swell_directions[] (Sul, SE, NE, Leste, etc.)

- wind_directions[] (NE, Oeste, Norte, etc.)

- min_size_feet, max_size_feet

- difficulty (low / medium / high)

- best_season, consistency, crowd

- windguru_station_id, description, photos[]

- water_temp_summer_c, water_temp_winter_c (temperaturas médias sazonais por praia)

Tabela: users

- id, name, email, photo_url, level (beginner / intermediate / advanced)

- base_lat, base_lng, city

- plan (free / pro / global), stripe_customer_id

- favorite_beaches[], push_token

- cold_tolerance (sensitive / normal / resistant) — personaliza recomendação de roupa

Tabela: conditions_cache

- beach_id, fetched_at, wind_speed, wind_dir, swell_height, swell_dir, swell_period

- water_temp_c, air_temp_c (temperatura da água e do ar em tempo real)

- wetsuit_recommendation (calculado: lycra / shorty / 2-2mm / 3-2mm / 4-3mm)

- score (calculado), expires_at

Tabela: posts

- id, user_id, beach_id, created_at, rating (1–5), text, photos[]

- conditions_snapshot (condições no momento do post)

# 8. Identidade Visual

## 8.1 Nome e Posicionamento

SURFYNG — Uma combinação de 'Surfing' com sonoridade moderna e única. Curto, memorável e global. Funciona em português, inglês e espanhol sem tradução.

Tagline: "Sua onda. Na hora certa." (PT) | "Your wave. Right now." (EN) | "Tu ola. En el momento exacto." (ES)

## 8.2 Paleta de Cores

- Azul Profundo #0A4F6E — cor primária, representa o oceano profundo

- Ciano #0891B2 — cor de destaque, energia e movimento

- Verde #059669 — indicador de condições ideais, aprovação

- Cinza Escuro #374151 — textos secundários, neutro

- Preto #041E2C — backgrounds, sofisticação

- Branco #F0F9FF — backgrounds claros, limpeza

Uso de gradientes: azul profundo → ciano para fundos de header e cards principais. Verde para badges de confirmação.

## 8.3 Tipografia

- Display / Títulos: Bebas Neue — impacto, energia, perfeito para surf

- Corpo de texto: DM Sans — legibilidade, modernidade

- Dados técnicos / números: Space Mono — clareza para exibição de dados

## 8.4 Icone do App

Ícone circular com gradiente azul-ciano, silhueta de surfista sobre onda estilizada, letra 'S' integrada no design. Versão dark (fundo escuro) e versão light (fundo claro) para diferentes contextos de sistema.

## 8.5 Estilo Visual

- Dark mode como padrão — coerente com a identidade noturna/marítima

- Cards com glassmorphism (vidro fosco) sobre backgrounds com gradiente

- Ícones lineares, peso fino, estilo surf/outdoor

- Mapas com tema escuro customizado

- Fotografias de praias com tratamento cinematográfico (alto contraste, tons frios)

# 9. Modelo de Negocio e Planos

## 9.1 Planos de Assinatura

| Plano | Preco | Indicacoes | Alertas | Cobertura | Feed | API Windguru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🤙 Free | R$ 0 / mês | 1 indicação por dia | Sem alertas | Apenas Brasil | Acesso ao feed | Sem |
| 🏄 Pro | R$ 19 / mês | Ilimitado | Alertas ilimitados | Apenas Brasil | Acesso ao feed | Sim |
| 🌊 Global | R$ 39 / mês | Ilimitado | Alertas ilimitados | Mundo todo | Acesso ao feed | Sim |

## 9.2 Pagamento — Stripe

- Gateway: Stripe (internacional, aceita cartões, PIX, boleto)

- Moedas: BRL para Brasil, USD para mercado global

- Modelo: assinatura mensal recorrente, cancelamento a qualquer momento

- Trial: 7 dias grátis no plano Pro para novos usuários

- Webhooks do Stripe integrados para ativação/cancelamento automático de planos

## 9.3 Projecao de Receita — Cenario Conservador

- Mês 6 (lançamento): 500 usuários ativos, 10% pagantes = 50 Pro x R$19 = R$950/mês

- Mês 12: 3.000 usuários ativos, 15% pagantes = 450 Pro x R$19 + 50 Global x R$39 = R$10.500/mês

- Mês 18: 10.000 usuários ativos, 18% pagantes = R$38.000/mês

# 10. Autenticacao e Seguranca

- Login social obrigatório: Google, Facebook ou Apple ID (sem cadastro manual de senha)

- Firebase Authentication gerencia tokens OAuth2

- Dados do usuário criptografados em trânsito (HTTPS/TLS) e em repouso

- Dados de localização: coletados apenas durante uso ativo do app, não armazenados em servidor

- Conformidade com LGPD (Brasil) e GDPR (Europa): política de privacidade clara, opt-in explícito para notificações e coleta de dados

# 11. Internacionalizacao

- Idiomas suportados no lançamento: Portugues (PT-BR), Espanhol (ES), Ingles (EN)

- Implementação via i18next no React Native

- Detecção automática do idioma do dispositivo

- Todos os textos do app, notificações e e-mails transacionais serão traduzidos

- Termos técnicos de surf mantidos em inglês quando não há tradução equivalente consolidada

- Banco de praias: praias internacionais serão adicionadas progressivamente com dados do Windguru global

# 12. Roadmap de Desenvolvimento

| Fase | Prazo | Entregas |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Mês 1–2 | Setup do projeto, definição de arquitetura, banco de praias Brasil, identidade visual completa |
| Fase 2 | Mês 2–3 | Backend API, integração Windguru, lógica de matching praia x condições |
| Fase 3 | Mês 3–4 | App mobile (telas 1–6), GPS, mapa, praia do dia funcionando |
| Fase 4 | Mês 4–5 | Login social, perfis, feed de fotos, avaliações de usuários |
| Fase 5 | Mês 5–6 | Planos, Stripe, notificações push, painel admin CRM |
| Fase 6 | Mês 6 | Internacionalização (ES/EN), testes, ajustes de UX, beta fechado |
| Fase 7 | Mês 7 | Submissão App Store + Google Play, lançamento público Brasil |
| Fase 8 | Mês 8+ | Expansão global, novas praias mundiais, parcerias com escolas de surf |

# 13. Hospedagem e Infraestrutura

- Servidor: Hostinger VPS (plano Cloud Premium ou Business)

- Sistema operacional: Ubuntu 22.04 LTS

- Web server: Nginx como reverse proxy

- Backend: Node.js com PM2 para gerenciamento de processos

- Banco de dados: PostgreSQL 15 + Redis 7

- CDN: Cloudflare para assets estáticos e segurança DDoS

- SSL: Let's Encrypt com renovação automática

- Backups: diários automáticos no Hostinger + backup semanal externo

- Monitoramento: UptimeRobot para alertas de downtime + Sentry para erros do app

# 14. Proximos Passos

Com este documento aprovado, os próximos passos imediatos são:

- Contratar desenvolvedor React Native + desenvolvedor backend Node.js

- Criar conta Stripe e configurar os 3 planos de assinatura

- Criar conta Firebase Authentication e configurar login social

- Adquirir chave da Windguru API

- Registrar domínio surfyng.com e configurar VPS Hostinger

- Criar contas de desenvolvedor na Apple Developer e Google Play Console

- Iniciar design das telas no Figma com a identidade visual definida neste documento

- Montar o banco de praias completo do litoral brasileiro usando o Guia Waves como base

- Desenvolver MVP (telas 1–6 + motor de indicação) em 90 dias

SURFYNG — Documento Confidencial de Produto

Versao 1.0 | Marco 2026 | surfyng.com